Итоговый отчёт за прошедшие 2 недели

Проект: VR-проект «Рельеф и водоёмы»
Период: прошедшие 2 недели
Команда: 7 человек
Фактически активные участники: Никита, Гриша

1. Выполненные задачи

Никита - Product Manager

Задача	 | Статус

Описать критерии приёмки для задач текущего этапа |	Выполнено

Описать требования к новым ассетам гор, скал и элементам ландшафта | Выполнено

Подготовить пользовательские сценарии для проверки готовых функций | Выполнено

Подготовка и утверждение документации проекта | Выполнено

Подготовка и утверждение документации проекта | Выполнено

Гриша - Unity Developer

Задача | Статус

Провести рефакторинг существующих инструментов копания и насыпания | Выполнено

Улучшить ограничение максимальной глубины и высоты рельефа | Выполнено

Добавить сглаживание рельефа после копания и насыпания | Выполнено

Улучшить визуальное отображение области воздействия кисти | Выполнено

Подготовить сохранение состояния рельефа для отмены действий | Выполнено

Добавить базовое Undo для воды, осушения и окраски	 | Выполнено

2. Невыполненные задачи

Задачи, распределённые на остальных участников команды, выполнены не были.

Направление | Статус

VR-интерфейс и удобство взаимодействия | Не выполнено

Улучшение воды и осушения | Частично не выполнено

Подготовка ассетов гор и скал | Не выполнено

Подготовка материалов воды и покрытий | Не выполнено

Тестирование реализованных функций | Не выполнено

Список багов и доработок | Не выполнено

3. Основные результаты этапа

За прошедшие 2 недели были выполнены ключевые задачи по документации, требованиям, пользовательским сценариям и критериям приёмки. Также была улучшена техническая часть инструментов рельефа: копание, насыпание, ограничения высоты и глубины, сглаживание, визуализация области воздействия и базовая система Undo.

4. Проблемы этапа

Главная проблема этапа - низкая вовлечённость части команды. Из-за этого значительная часть задач, связанных с VR-интерфейсом, ассетами, материалами и тестированием, не была выполнена.

Это создаёт риск срыва сроков проекта, поэтому на следующий этап задачи будут распределены между всеми участниками, но критически важные задачи будут продублированы как зона контроля Никиты и Гриши.