Устав проекта

VR-проект: Рельеф и водоёмы

Краткое наименование проекта

Планируемое время начала и окончания проекта				09.09.2026 – 15.01.2027

Куратор проекта Исполнителя						Чикин А.Д.

________ 09.09.2026

Заказчик и куратор проекта							Чикин А.Д.

________ 09.09.2026

Руководитель проекта								Остахов Н.С.

________ 09.09.2026

Оглавление

Термины и сокращения	3

Назначение Устава	3

Предпосылки инициации проекта	3

Цели проекта	4

Высокоуровневое описание содержания проекта	4

Требования к продукту и проекту	5

Ограничения проекта	5

Допущения проекта	5

Критерии успешности проекта	6

Назначение руководителя проекта	6

Полномочия и ответственность руководителя проекта	7

Термины и сокращения

VR - Виртуальная реальность, в которой пользователь взаимодействует со сценой через VR-оборудование.

Общее VR-приложение - Итоговое приложение «Виртуальный градостроитель: режим великана», объединяющее результаты всех команд.

Рельеф - Форма поверхности территории: возвышенности, углубления, горы, склоны и другие элементы поверхности.

Водоём - Размещаемая или создаваемая пользователем водная поверхность в выбранной области сцены.

Ассет - Готовый 3D-объект или элемент окружения, доступный для выбора и размещения в сцене.

MVP - Минимально необходимая версия продукта, достаточная для демонстрации основных функций проекта.

Undo/Redo - Функции отмены и повтора действий пользователя.

Назначение Устава

Устав проекта является документом, инициирующим учебный проект и фиксирующим его цель, границы, основные требования, ограничения, критерии успешности и распределение ответственности.

Устав используется командой, руководителем проекта и заказчиком для согласования общего понимания результата. Изменение устава требуется при изменении заказчика, куратора, руководителя проекта или цели проекта. Текущие уточнения требований и рабочих решений могут оформляться в подчинённых документах проекта.

Предпосылки инициации проекта

Проект инициирован в рамках учебной дисциплины КиНИ как часть общего VR-приложения «Виртуальный градостроитель: режим великана». Общее приложение должно позволять пользователю формировать городскую среду и природное окружение в режиме крупномасштабного взаимодействия.

Команда отвечает за раздел, связанный с рельефом и водоёмами. Без этого раздела пользователь сможет размещать отдельные объекты, но не сможет полноценно изменять территорию, создавать возвышенности, углубления, водные зоны и разные типы ландшафтного покрытия.

Цели проекта

Цель проекта - создать инструменты изменения поверхности территории и размещения водоёмов для общего VR-приложения.

Для достижения цели необходимо:

- обеспечить повышение и понижение рельефа в выбранной области;

- предоставить пользователю настройки размера области воздействия и силы изменения;

- реализовать создание водной поверхности в выбранной области;

- добавить несколько типов покрытия поверхности, включая пустынный ландшафт;

- подготовить готовые объекты гор и скал для выбора из меню и размещения на сцене;

- обеспечить совместимость результата с общими механиками и визуальным стилем общего VR-приложения.

Высокоуровневое описание содержания проекта

В рамках проекта команда разрабатывает раздел общего меню, набор инструментов редактирования рельефа, водные поверхности и библиотеку ландшафтных объектов. Пользователь должен иметь возможность выбрать инструмент или объект, применить его к участку сцены, настроить параметры и при необходимости изменить или отменить последнее действие.

В состав проекта входят следующие основные результаты:

- Раздел меню «Рельеф и водоёмы» в общем интерфейсе VR-приложения.

- Инструменты повышения и понижения поверхности.

- Настройки размера области воздействия и силы изменения рельефа.

- Инструмент создания водной поверхности в выбранной области.

- Не менее пяти типов покрытия поверхности.

- Набор готовых 3D-объектов: горы, скалы и другие элементы ландшафта при наличии времени.

- Описание объектов в едином формате для последующего объединения с работами других команд.

- Механизм возврата последнего изменения, а при расширении проекта - полноценные Undo и Redo.

Требования к продукту и проекту

- Пользователь может увеличить уровень поверхности территории в выбранной области.

- Пользователь может уменьшить уровень поверхности территории в выбранной области.

- Пользователь может изменять размер области воздействия инструмента.

- Пользователь может изменять силу воздействия инструмента.

- Пользователь может создавать водоёмы разной конфигурации в выбранной области.

- Пользователь может изменять тип ландшафта.

- Пользователь может отменить последнее изменение рельефа, водной поверхности или размещённого объекта.

Ограничения проекта

- Проект выполняется в рамках учебной дисциплины и ограничен сроками 09.09.2026 - 15.01.2027.

- Проект является частью общего VR-приложения, поэтому команда должна соблюдать общие механики взаимодействия, единый масштаб и общий визуальный стиль.

- Обязательный объём проекта ограничивается реализацией базовых инструментов повышения и понижения рельефа, настройки области воздействия и силы изменения, создания водной поверхности, трёх типов покрытия, готовых объектов гор и скал, а также возврата последнего изменения.

- Расширенные функции выполняются после реализации обязательного объёма и не должны препятствовать интеграции с общим приложением.

- Изменения рельефа и водоёмов не должны повреждать всю сцену, создавать некорректную геометрию или приводить к аварийному завершению приложения.

Допущения проекта

- Команда получает доступ к общему проекту, сцене, базовым механикам VR-взаимодействия и требованиям к визуальному стилю.

- Формат описания объектов может быть согласован внутри учебной группы, так как в исходном задании точный формат не задан.

- Инструменты рельефа реализуются в пределах тестовой сцены и не обязаны поддерживать неограниченный размер мира.

- Готовые объекты гор и скал могут быть созданы командой самостоятельно или подготовлены на основе разрешённых учебных ассетов.

- Состав команды, роли участников и детальный календарный план могут уточняться в отдельных рабочих документах.

Критерии успешности проекта

| Параметр | Критерий успешности | Способ проверки |
| --- | --- | --- |
| Цель проекта | Пользователь может изменять рельеф и создавать водоёмы в VR-сцене. | Демонстрация сценария: возвышенность, углубление, водоём. |
| Меню | В общем меню есть отдельный раздел «Рельеф и водоёмы». | Проверка интерфейса приложения. |
| Рельеф | Инструменты повышения и понижения работают с настройкой размера области и силы воздействия. | Практическая проверка в сцене. |
| Водоёмы | Водная поверхность создаётся в выбранной области и отображается без критичных визуальных искажений. | Визуальная проверка в разных точках сцены. |
| Покрытия | Доступно не менее трёх типов покрытия поверхности. | Проверка списка покрытий и применения к участку. |
| Ассеты | Доступны готовые объекты гор и скал, которые можно разместить на сцене. | Выбор объекта из меню и размещение в сцене. |
| Общие механики | Размещённые объекты поддерживают перемещение, вращение, масштабирование, фиксацию и удаление. | Проверка каждой механики на тестовом объекте. |
| Надёжность | Ошибочное действие можно отменить, приложение не завершается аварийно при базовом сценарии. | Проверка отмены последнего изменения и тестового сценария. |
| Интеграция | Результат можно объединить с работами других команд без нарушения масштаба и стиля. | Совместная сборка или демонстрация интеграционного прототипа. |

Назначение руководителя проекта

Назначить руководителем проекта студента ИАиС ВолгГТУ академической группы ИСТ-1-25 Остахова Никиту Сергеевича.

Полномочия и ответственность руководителя проекта

Руководитель проекта уполномочен:

- организовывать работу команды и распределять задачи между участниками;

- согласовывать с куратором и заказчиком уточнения требований в пределах утверждённой цели проекта;

- контролировать соблюдение сроков, общего визуального стиля, масштаба объектов и требований к интеграции;

- представлять результаты команды на промежуточных и итоговых проверках.

Руководитель проекта несёт ответственность за:

- подготовку результата проекта к демонстрации и объединению с общим VR-приложением;

- актуальность описания объектов и настроек, необходимых для интеграции;

- своевременное информирование куратора о рисках, изменениях и проблемах реализации;

- соответствие итогового результата утверждённым критериям успешности.