Задачи на следующие 2 недели

| Задача | Часы |
| --- | --- |
| Сформировать цели на следующие 2 недели | 2 |
| Перераспределить невыполненные задачи и назначить ответственных | 2 |
| Подготовить демонстрационный сценарий проекта | 2 |
| Описать критерии готовности демонстрационной версии | 2 |
| Реализовать или доработать отображение активного инструмента в интерфейсе | 3 |
| Реализовать или доработать отображение текущей силы и радиуса | 3 |
| Помочь с подключением меню ассетов гор и скал | 2 |
| Доработать Undo для рельефа, воды, осушения и окраски | 4 |
| Исправить работу воды на изменённом рельефе | 3 |
| Улучшить стабильность окраски рельефа | 2 |
| Подготовить техническую основу для размещения гор и скал | 3 |
| Подключить материалы воды и покрытий в проект | 2 |
| Исправить критические баги после тестирования | 2 |
| Улучшить меню инструментов рельефа и воды | 4 |
| Проверить управление силой и радиусом через VR-ввод | 3 |
| Подготовить выбор ассетов гор и скал через VR-интерфейс | 3 |
| Протестировать взаимодействие с активным инструментом в VR | 3 |
| Передать команде список проблем по VR-интерфейсу | 3 |
| Проверить работу функций «налить воду» и «осушить» | 3 |
| Подготовить предложения по улучшению визуала воды | 2 |
| Проверить окраску рельефа разными покрытиями | 3 |
| Помочь с подключением новых материалов воды и покрытий | 3 |
| Передать команде список технических проблем | 3 |
| Проверить исправления после доработки | 2 |
| Подготовить модель горы | 4 |
| Подготовить модель скалы | 4 |
| Подготовить 2-3 варианта камней / скал | 3 |
| Настроить материалы для гор и скал | 3 |
| Подготовить иконки или превью ассетов | 2 |
| Подготовить материал земли / грунта | 3 |
| Подготовить материал камня | 3 |
| Подготовить материал песка / пустыни | 3 |
| Подготовить улучшенный материал воды | 3 |
| Привести материалы к единому визуальному стилю | 2 |
| Передать материалы разработчикам с описанием | 2 |
| Подготовить тест-кейсы для копания, насыпания и сглаживания | 2 |
| Подготовить тест-кейсы для воды и осушения | 2 |
| Подготовить тест-кейсы для окраски рельефа | 2 |
| Проверить Undo для основных действий | 3 |
| Проверить силу и радиус при разных значениях | 2 |
| Проверить основной демонстрационный сценарий | 3 |
| Составить список багов и доработок для команды | 2 |